АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЕЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2024 года                                        с. Таежное                                           № 65-п

Об утверждении муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Таеженского сельсовета Канского района на период

2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 "О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (с изменениями на 16.05.2020 № 703), Постановление Правительства Красноярского края от 12.03.2013 № 83-п «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2015 годы», руководствуясь Уставом Таеженского сельсовета Канского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышения безопасности дорожного движения на территории Таеженского сельсовета Канского района на период 2025-2027  годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2025 года постановление от 28.09.2023 № 59-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории МО Таеженский сельсовет на 2024-2026 годы»».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в официальном печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления села Таежное», подлежит размещению на официальном сайте администрации Таеженского сельсовета https://taezhenskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Таеженский сельсовет, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Врио главы Таеженского сельсовета                                                                Н.И. Навалихина

Приложение

к постановлению администрации

Таеженского сельсовета

от 11 ноября 2024г.  № 65-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Повышения безопасности дорожного движения на территории Таеженского сельсовета Канского района

на период 2025 - 2027 годы"

Муниципальное образование

Таеженский  сельсовет

Канский район

Красноярский край

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Таеженского сельсовета Канского района на период 2025- 2027 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства РФ от 03.10. 2013 № 864 "О Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"(с изменениями на 16.05.2020 № 703). |
| Ответственный исполнитель | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы в муниципальной программе отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи муниципальной программы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Программа рассчитана на 2025 - 2027 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой значений по годам ее реализации | Утвержден в приложении 1 к паспорту «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» |
| Значение целевых показателей на долгосрочный период | Утвержден в приложении 2 к паспорту «Значения целевых показателей на долгосрочный период» |
| Информация по ресурсному обеспечению программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования | Общий объем средств необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 60,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 20,0 тыс. руб.; 2026 год - 20,0 тыс. руб.; 2027 год -20,0 тыс. руб. в том числе по источникам: из средств местного бюджета 60,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 20,0 тыс. руб.; 2026 год - 20,0 тыс. руб.; 2027 год - 20,0 тыс. руб. Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий год. |

Информация по ресурсному обеспечению программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования.

Объем финансирования Программы составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Годы | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения (тыс. руб.) | - | - | - |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |  |  |
| Поступление от акцизных сборов | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| ИТОГО | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства краевого, районного бюджетов, целевые и добровольные пожертвования.

Ожидаемые конечные результаты Программы

- сокращение к 2027 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- снижение к 2027 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации поселения, координирующим работу по реализации политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Проблема опасности дорожного движения на территории Таеженского сельсовета, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившимися в состоянии опьянения, не имеющими права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок  личным транспортом;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. Большая удаленность от медицинских учреждений, значительный промежуток времени с момента получения информации о необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП до непосредственного оказания квалифицированной медицинской помощи, увеличивают факты летальных исходов пострадавших граждан от переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программного метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;

-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

1.Социально-экономическая острота проблемы.

2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

3.Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программного метода позволит осуществить:

-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

-координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программного метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности

дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими к 2027 году. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

-совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.

Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений, проведение конкурсов. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в поселении.

Мероприятиями предусматривается:

1. Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов.

2. Совершенствование организации пешеходного движения.

3. Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

4. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в поселении.

Раздел IV

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МО Таеженский сельсовет, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при условии софинансирования из бюджетов других уровней.

Общий объем финансирования Программы в 2025-2027 годы составляет 60,000 тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно.

Раздел V

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Таеженского сельсовета. Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администрации Таеженского сельсовета.

Раздел VI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения в  Таеженском сельсовете, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАЕЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2025-2027 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий | Источник финансирования | Объем вложений (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и ведение реестра муниципальных дорог МО Таеженский сельсовет | Ведущий специалист по земельным отношениям | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Ведущий специалист по земельным отношениям | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Ведущий специалист по земельным отношениям | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Таеженского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории МО Таеженский сельсовет в соответствии с проектом организации дорожного движения |  | Бюджет поселения | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование пешеходного перехода по ул. Ленина с. Таежное (вблизи СОШ, вблизи Детского сада) в соответствии с изменениями в национальные стандарты от 28.02.2014 г. |  | Бюджет поселения | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) |  |  |  | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах поселений |  | Бюджет поселения | 1314,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу (тыс.руб.) |  |  |  | 1314,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Таеженского сельсовета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица изме-рения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. | Цель программы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий | % | х | годовой отчет (мониторинг) | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень соответствия дорог муниципального образования Таеженский сельсовет требованиям безопасности дорожного движения | % | 0,2 | годовой отчет (мониторинг) | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Доля населения, с которыми проведена профилактическая работа по безопасности дорожного движения | % | 0,2 | годовой отчет (мониторинг) | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы Таеженского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели |  | Единица измерения | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год |  |  | Очередной финансовый год |  | Плановый период |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |  | 2032 |  |  |  |  |
| 1 | Цель программы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, информированного о правилах безопасности на дорогах |  | % | 40,0 |  | 50,0 |  |  | 55,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Таеженского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Таеженского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  |  | ВР | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Повышения безопасности дорожного движения на 2025-2027гг." | всего расходные обязательства по программе |  | 836 |  | Х |  | Х |  |  | Х | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Таеженского сельсовета |  | 836 |  | Х |  | Х |  |  | Х | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории муниципального образования Таеженский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории муниципального образования Таеженский сельсовет | "Повышения безопасности дорожного движения на 2025-2027гг." | администрация Таеженского сельсовета |  | 836 |  | 0409 |  | 290004040 |  |  | 244 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.Оборудование пешеходного перехода в соответствии с изменениями в национальные стандарты | "Повышения безопасности дорожного движения на 2025-2027гг." | администрация Таеженского сельсовета |  | 836 |  | 0409 |  | 290004040 |  |  | 244 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 60 |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Таеженского сельсовета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Таеженского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Муниципальная программа | Повышения безопасности дорожного движения на 2025-2027гг. | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | - - | - - |  |  |
|  |  | - краевой бюджет |  |  |  | - - |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |  |
|  |  | - бюджеты муниципальных образований | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 60,0 |  |
|  |  | - средства районного бюджета |  |  |  | - - |  |
|  |  | администрация Таеженского сельсовета | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
|  |  | средства районного бюджета |  |  |  | - |  |